PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017

 AREA TECNICA
	Obiettivo 1

	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI  NUOVA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO
AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO



	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Collaborare con la Stazione Unica Appaltante della Provincia per l’espletamento della gara di affidamento della progettazione/direzione lavori
	31/03/2017

	Affidamento incarico di progettazione (definitiva/esecutiva) e direzione dei lavori

	30/06/2017

	Approvazione progetto esecutivo dei lavori
	30/11/2017

	Avvio procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’immobile
	31/12/2017

	
	

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento OBIETTIVO

	· Determinazione affidamento incarico progettazione/D.L. entro il 30/06/2017
· Determinazione a contrarre entro il 31/12/2017


	Avviare la gara di affidamento dei lavori entro il 31/12/2017
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI


	


	Obiettivo 2

	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 


	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori
	31/07/2017

	Affidamento lavori
	15/10/2017

	Esecuzione lavori
	31/12/2017

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	Svolgimento azioni nel rispetto della tempistica sopra indicata
	Dar esecuzione ai lavori di manutenzione delle strade individuate con il progetto approvato
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI


	


	Obiettivo 3

	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCHI COMUNALI


	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Affidamento Progettazione lavori manutenzione
	30/04/2017

	Esecuzione lavori di adeguamento


	31/12/2017

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	1. Approvazione certificato regolare esecuzione dei lavori entro il termine assegnato
	Concludere i lavori entro il 31/12/2017 per rendere le aree interessate fruibili dall’utenza, in piena sicurezza.
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI
	


	Obiettivo 4

	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E AFFIDAMENTO GESTIONE ESTERNA (PROJECT FINANCING)



	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia per l’effettuazione della gara di affidamento dei lavori in concessione
	30.04.2017

	Affidamento concessione

	30.06.2017

	
	

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	1. Determinazione di aggiudicazione definitiva della concessione

	Avviare entro il corrente anno la concessione dei lavori di riqualificazione e gestione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI
	


	Obiettivo 5

	REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA PUBBLICA ATTREZZATA NELL’EX CAMPO DI CALCIO DI VIA TERMINE


	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Progettazione interna dei lavori di realizzazione dell’area attrezzata
	31/05/2017

	Esecuzione dei lavori come da progetto approvato dalla Giunta Comunale
	30/09/2017

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	1. Conclusione dei lavori entro il termine del 30.09.2017
	Concludere i lavori entro il 30/09/2017 per rendere l’area perfettamente utilizzabile all’utenza
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI
	


	Obiettivo 6

	REALIZZAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VACIL



	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Affidamento lavori adeguamento sismico
	28/02/2017

	Affidamento incarico progettazione esterna delle opere di efficientamento energetico
	31/03/2017

	Affidamento opere supplementari di efficientamento energetico
	31/05/2017

	Esecuzione dei lavori come da progetto approvato dalla Giunta Comunale
	31/10/2017

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	1. Conclusione dei lavori entro il termine del 31.10.2017
	Concludere i lavori entro il 31/10/2017 per rendere l’immobile conforme alle norme antisismiche e conseguire il risparmio energetico atteso
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI
	


	Obiettivo 7

	ATTUAZIONE AZIONI INTESE A FAR RISPETTARE LE NORME URBANISTICHE E RIPRISTINARE LA LEGALITÀ IN MATERIA EDILIZIA ATTRAVERSO UNA PROGRAMMAZIONE SISTEMATICA DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI PER PREVENIRE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ESTERNO.

	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Sopralluoghi di verifica e adozione atti conseguenti per TUTTE le segnalazioni (scritte o verbali) che pervengono all’ufficio


	Entro 30 giorni da quando pervengono le segnalazioni

	Monitoraggio interventi; ottemperanza ordinanze emesse.
	

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	Sopralluoghi e adozione atti conseguenti entro 30 giorni dall’arrivo all’ufficio della segnalazione.

	Garantire i controlli necessari a far rispettare a tutti i cittadini le regole vigenti in materia di urbanistica ed edilizia
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI
	


	Obiettivo 8

	ASSICURARE L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIPRISTINANDO CON TEMPESTIVITÀ EVENTUALI DANNI PER MANTENERE LA SICUREZZA DI STRADE E AREE ED EVITARE SEGNALAZIONI, DISAGI, LAMENTELE



	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Effettuare controlli periodici sulle strade ed aree pubbliche rilevando necessità di manutenzione.


	I controlli periodici vanno eseguiti su tutte le strade ed aree pubbliche almeno 6 volte all’anno.


	Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria.
	Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno effettuati entro la giornata in cui vengono rilevati, se urgenti o, entro 7 giorni dal rilievo, se ritenuti non urgenti.

	Segnalare all’ufficio tecnico gli interventi straordinari o che richiedono impiego di spesa.
	Gli interventi di manutenzione straordinaria vanno eseguiti entro i termini concordati con l’ufficio tecnico.

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento OBIETTIVO

	· N° controlli eseguiti nell’anno.

· N° denunce per incidenti/danni conseguenti alla mancata esecuzione degli adempimenti previsti.
	Garantire la manutenzione della rete di pubblica illuminazione con personale interno
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI


	


	Obiettivo 9

	GESTIRE L’EMERGENZA NEVE COLLABORANDO CON LA POLIZIA MUNICIPALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER GARANTIRE LO SGOMBERO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI AL FINE DI EVITARE PERICOLO AI CITTADINI E DISSERVIZI IN GENERE

	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Assicurare la presenza in servizio non appena scatta il piano di emergenza.


	La risposta alle chiamate in caso di neve va assicurata con tempestività (entro il tempo strettamente necessario per prepararsi e fare il tragitto da casa al luogo di lavoro).

	Coordinarsi con l’ufficio polizia municipale e con la protezione civile per l’organizzazione del servizio spettante a ciascuno.


	Il coordinamento con le altre forze coinvolte nelle operazioni va fatto immediatamente all’arrivo sul posto di lavoro e durante tutte le operazioni

	Attivarsi (telefonando al responsabile delle operazioni) non appena si rileva l’opportunità di iniziare l’intervento, anche se non si ha ancora ricevuto chiamata.


	

	Tenere aggiornato l’ufficio tecnico sulle scorte di sale da conservare in magazzino
	Le necessità di sale o di altro materiale necessario in caso di neve vanno comunicate all’ufficio tecnico con anticipo sufficiente a consentire allo stesso di provvedere agli acquisti.

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento

	· N° di segnalazioni negative pervenute da parte di utenti, collaboratori, amministrazione, ecc.

· Verificarsi di disservizi dovuti alla mancanza del materiale necessario (sale).
	Assicurare un pronto intervento al verificarsi dell’emergenza, evitando al massimo i disagi ed i problemi di sicurezza per la cittadinanza
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI
	


	SCHEDA OBIETTIVI 2017


	SOGGETTO VALUTATO
	

	CATEGORIA  E  PROFILO
	

	Settore organizzativo di riferimento
	

	SOGGETTO VALUTATORE
	


	VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’UNITA’ DI  APPARTENENZA                                                                             

	N°


	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA’ DELL’UNITA’ DI APPARTENENZA
	Peso (1)
	% Ragg.
	Fasce di valutazione (2)
	Punteggio

(1 * 2)



	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	
	
	
	0-14

Non 

adeguato
	15-19

Parzialm. adeguato
	20-25

Adeguato
	26-28

Più che adeguato
	29-30

Eccellente
	

	
	ELENCO OBIETTIVI:

1. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIONE LAVORI  NUOVA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO

2. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 

3. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOSCHI COMUNALI

4. REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  E AFFIDAMENTO GESTIONE ESTERNA (PROJECT FINANCING)

5. REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA PUBBLICA ATTREZZATA NELL’EX CAMPO DI CALCIO DI VIA TERMINE

6. REALIZZAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VACIL

7. ATTUAZIONE AZIONI INTESE A FAR RISPETTARE LE NORME URBANISTICHE E RIPRISTINARE LA LEGALITÀ IN MATERIA EDILIZIA ATTRAVERSO UNA PROGRAMMAZIONE SISTEMATICA DEI CONTROLLI E DEGLI INTERVENTI PER PREVENIRE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ESTERNO.
8. ASSICURARE L’EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIPRISTINANDO CON TEMPESTIVITÀ EVENTUALI DANNI PER MANTENERE LA SICUREZZA DI STRADE E AREE ED EVITARE SEGNALAZIONI, DISAGI, LAMENTELE

9. GESTIRE L’EMERGENZA NEVE COLLABORANDO CON LA POLIZIA MUNICIPALE E LA PROTEZIONE CIVILE PER GARANTIRE LO SGOMBERO DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI AL FINE DI EVITARE PERICOLO AI CITTADINI E DISSERVIZI IN GENERE


	
	
	
	
	
	
	
	


 
Il Responsabile di P.O. (Lorenzon Ivana) ____________________
