Strategia Nazionale per le aree Interne

Sud Ovest Orvietano

AZIONE  CARDINE 3

# Tutela attiva, valorizzazione del territorio, dell’ambiente, del paesaggio rurale in connessione con il miglioramento dei processi di gestione del sistema produttivo agricolo

| Codice Intervento | 3AC_3.2 |
| --- | --- |
| Titolo Intervento | DE RE RUSTICA - Interventi per la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e del sistema agricolo |
| Descrizione sintetica dell’intervento | Il sistema agricolo locale contribuirà attivamente al recupero dei paesaggi rurali e allo sviluppo del sistema agroalimentare ed all’adattamento ai cambiamenti climatici del territorio attraverso l’agricoltura multifunzionale e la differenziazione delle attività agricole. Il territorio ha individuato in proposito, cinque aree principali d’interesse: a) Diversificazione delle attività agricole per rispondere alle esigenze di welfare diffuso delle area b) Sviluppo di reti fra produttori, enti pubblici, soggetti coinvolti nella ristorazione collettiva e soggetti operanti a vario titolo in attività di promozione del territorio per lo sviluppo di sistemi di approvvigionamento agroalimentare di prossimità (filiere corte); c) Monitoraggio e analisi del territorio e dell’evoluzione del sistema agricolo, ambientale e sociale con strumenti informatici e telematici; produzione e diffusione dei risultati open data finalizzati alla razionalizzazione dell’uso del territorio; d) Cura e tutela dei territorio e dei sistemi naturali attraverso interventi di recupero, riqualificazione e restauro paesaggistico; e) Azioni funzionali alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico |
| Localizzazione dell’intervento | Tutti i comuni dell’area interna Sud-Ovest Orvietano |
| Comuni dell’area progetto dove risiedono i cittadini che beneficiano dell’intervento | Tutti i Comuni dell’area interna Sud-Ovest Orvietano |
| Tipologia dell’intervento | Infrastrutture Beni e servizi |
| Costo pubblico dell’intervento | € 1.651.000,00 |
| Fonte finanziaria | PSR Misure varie |
| Risultato atteso | Sviluppo e rafforzamento del sistema agricolo di prossimità |
| Eventuali altri risultati attesi | Incremento dell’offerta agroalimentare di filiera corta sul mercato locale Creazione di percorsi di inclusione sociale in ambito agricolo Diffusione di conoscenze diacroniche e sincroniche di tipo analitico e puntuale in riferimento ai temi dell’agricoltura, della biodiversità, del rischio idrogeologico e delle criticità ambientali, dell’evoluzione del profilo socio-economico-demografico del territorio. Innalzamento della resilienza rispetto ai cambiamenti climatici |
| Descrivere le attività in relazione al risultato atteso | Gli interventi saranno realizzati attraverso la partecipazione a bandi regionali che saranno emanati a valere sulle misure del PSR |
| Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l’intervento | Al momento non definito |
| Indicatore di realizzazione con la quantificazione | Al momento non definito |
| Modalità di monitoraggio ravvicinato dell’intervento | Secondo quanto previsto dalle misure specifiche del PSR |
| Responsabile di monitoraggio |  |
| Informazioni utili alla definizione della corretta e completa informazione di struttura e avanzamento del progetto/operazione da trasmettere al sistema unitario di monitoraggio (banca dati unitaria -BDU) |  |
| Soggetto attuatore (stazione appaltante / centrale di committenza) | Quelli previsti nei bandi |
| Crono programma | Coerenti con quanto previsto su ciascun bando |